### ПРОТОКОЛ

Заседания оперативного штаба по ликвидации последствий возникшей чрезвычайной ситуации по снабжению потребителей г.Александровск-Сахалинского питьевой водой

| от 17 марта 2016 года |  |
| --- | --- |

### г. Александровск-Сахалинский

| Председатель штаба: | Гейченко С.В. | Первый заместитель мэра, председатель КЧС и ОПБ городского округа «Александровск-Сахалинский район» |
| --- | --- | --- |
| Члены штаба: | Чекмарев П.Б. | Главный специалист 1-го разряда администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» (по ГО и ЧС) |
|  | Лазутин С.В. | Начальник отдела ЖКХ администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» |
|  | Холодилова О.К. | Главный инженер ООО «Водоканалремстрой» |
|  | Недоборов Р.А. | ООО «ТЭТ РС» |
|  | Петров Е.А. | ООО «Тенза» |
|  | Музыченко И.А. | МКУ «Служба «Заказчик»» |

Повестка заседания:

Нормализация питьевого водоснабжения потребителей, подключенных к городским водопроводным сетям. Планы мероприятий.

В связи с проведением работ по очистке городского водохранилища на р.Козулинка от иловых донных отложений и по замене аварийных участков водовода водопроводных сетей г.Александровск-Сахалинского оперативный штаб по ликвидации последствий возникшей чрезвычайной ситуации по снабжению потребителей г.Александровск-Сахалинского питьевой водой решил:

- ООО «Сахдорстрой» (Е.В. Чернядьев) – при нормализации погодных условий продолжить работы по врезке третьей трубы магистрального водовода в существующие сети водоснабжения.

- ООО «ТЭТ РС» - в срок до 18-00 часов 23.03.2016 года подготовить схемы инженерно-геологических разрезов по морфоствору городского водохранилища на р.Козулинка.

- ООО «Тенза» - продолжить работы по выборке донных иловых отложений на городском водохранилище на р.Козулинка, с объемом выборки не менее 1000 м3 в сутки.

- ООО «Водоканалремстрой» (А.Ю. Сухов) обеспечить бесперебойную работу аварийного водозабора в с.Корсаковка на р.Б.Александровка.

- Администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район», разместить принятое решение на официальном сайте администрации ГО «Александровск-Сахалинский район».

| Председатель штаба: |  | Гейченко Сергей Владимирович |
| --- | --- | --- |