АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.09.2024 № 738 г. Александровск-Сахалинский

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 30.05.2024 №401 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и мониторинга муниципальных программ городского округа «Александровск-Сахалинский район» (в редакции постановления от 17.09.2024 № 682), администрация ГО «Александровск-Сахалинский район» постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем» (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

- постановление городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 24.07.2014 № 306 Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем на 2015-2020 годы»;

- постановление городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 03.10.2014 № 426 О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем на 2015-2020 годы»;

- постановление городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 15.11.2014 № 463 О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем на 2015-2020 годы»;

- постановление городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 23.01.2015 № 24 О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем на 2015-2020 годы»;

- постановление городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 27.02.2015 № 132 О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем на 2015-2020 годы»;

- постановление городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 24.03.2015 № 166 О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем на 2015-2020 годы»;

- постановление городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 16.06.2015 № 301 О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем на 2015-2020 годы»;

- постановление городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 07.07.2015 № 367 О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 24.07.2014 г. № 306;

- постановление городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 27.07.2015 № 408 О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 24.07.2014 г. № 306;

- постановление городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 01.09.2015 № 482 О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 24.07.2014 г. № 306;

- постановление городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 28.10.2015 № 634 О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 24.07.2014 г. № 306;

- постановление городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 13.11.2015 № 678 Об утверждении в новой редакции перечня ветхого и аварийного жилищного фонда, подлежащего расселению и сносу в 2015-2020 годах, муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 24.07.2014 г. № 306;

- постановление городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 02.12.2015 № 712 О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 24.07.2014 г. № 306;

- постановление городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 19.02.2016 № 132 О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 24.07.2014 г. № 306;

- постановление городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 17.03.2016 № 182 О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 24.07.2014 г. № 306;

- постановление городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 13.05.2016 № 289 О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 24.07.2014 г. № 306;

- постановление городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 29.08.2016 № 559 О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 24.07.2014 г. № 306;

- постановление городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 09.09.2016 № 585 О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 24.07.2014 г. № 306;

- постановление городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 31.10.2016 № 677 О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 24.07.2014 г. № 306;

- постановление городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 12.12.2016 № 847 О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 24.07.2014 г. № 306;

- постановление городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 23.12.2016 № 903 О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 24.07.2014 г. № 306;

- постановление городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 29.12.2016 № 920 О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 24.07.2014 г. № 306;

- постановление городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 27.02.2017 № 147 О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 24.07.2014 г. № 306;

- постановление городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 29.03.2017 № 218 О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 24.07.2014 г. № 306;

- постановление городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 22.06.2017 № 410 О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 24.07.2014 г. № 306;

- постановление городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 25.10.2017 № 647 О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 24.07.2014 г. № 306;

- постановление городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 11.12.2017 № 739 О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 24.07.2014 г. № 306;

- постановление городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 15.12.2017 № 772 О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 24.07.2014 г. № 306;

- постановление городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 30.01.2018 № 42 О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 24.07.2014 г. № 306;

- постановление городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 19.03.2018 № 145 О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 24.07.2014 г. № 306;

- постановление городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 16.04.2018 № 203 О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 24.07.2014 г. № 306;

- постановление городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 03.09.2018 № 570 О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 24.07.2014 г. № 306;

- постановление городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 27.09.2018 № 615 О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 24.07.2014 г. № 306;

- постановление городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 28.09.2018 № 621 О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 24.07.2014 г. № 306;

- постановление городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 05.10.2018 № 634 О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 24.07.2014 г. № 306;

- постановление городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 10.10.2018 № 650 О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 24.07.2014 г. № 306;

- постановление городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 15.10.2018 № 665 О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 24.07.2014 г. № 306;

- постановление городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 26.10.2018 № 692 О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 24.07.2014 г. № 306;

- постановление городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 06.12.2018 № 816 О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 24.07.2014 г. № 306;

- постановление городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 28.12.2018 № 895 О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 24.07.2014 г. № 306;

- постановление городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 29.12.2018 № 909 О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 24.07.2014 г. № 306;

- постановление городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 25.01.2019 № 50 О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 24.07.2014 г. № 306;

- постановление городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 20.02.2019 № 129 О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 24.07.2014 г. № 306;

- постановление городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 04.07.2019 № 382 О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 24.07.2014 г. № 306;

- постановление городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 15.08.2019 № 493 О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 24.07.2014 г. № 306;

- постановление городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 10.09.2019 № 586 О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 24.07.2014 г. № 306;

- постановление городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 28.12.2019 № 871 О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 24.07.2014 г. № 306;

- постановление городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 17.01.2020 № 22 О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 24.07.2014 г. № 306;

- постановление городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 08.05.2020 № 299 О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем», утвержденную постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 24.07.2014 г. № 306;

- постановление городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 10.06.2020 № 361 О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем», утвержденную постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 24.07.2014 г. № 306;

- постановление городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 01.09.2020 № 542 О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем», утвержденную постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 24.07.2014 г. № 306;

- постановление городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 23.09.2020 № 579 О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем», утвержденную постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 24.07.2014 г. № 306;

- постановление городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 21.10.2020 № 643 О внесении изменении дополнений в приложение №2 к подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Александровск-Сахалинского района» муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем», утвержденную постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 24.07.2014 №306 (в редакции от 27.09.2018 №615);

- постановление городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 11.12.2020 № 737 О внесении изменений и дополнений в приложение №1 к подпрограмме «Строительство жилья на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 24.07.2014 №306 (в редакции от 23.09.2019 №579);

- постановление городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 12.12.2020 № 783 О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем», утвержденную постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 24.07.2014 г. № 306;

- постановление городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 25.12.2020 № 773 О внесении изменении дополнений в приложение №1 к подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Александровск-Сахалинского района» муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 24.07.2014 №306(в редакции от 27.09.2018 №615, от 21.10.2020 №643);

- постановление городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 13.01.2021 № 8 О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем», утвержденную постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 24.07.2014 г. № 306;

- постановление городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 25.01.2021 № 26 О внесении изменений и дополнений в приложение №1 к подпрограмме «Строительство жилья на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 24.07.2014 №306 (в редакции от 13.01.2021 №8);

- постановление городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 11.02.2021 № 72 Об утверждении приложения №1 подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Александровск-Сахалинского района» муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем», утвержденную постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 24.07.2014 г. № 306 (в редакции от 27.09.2018 №615) в новой редакции;

- постановление городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 16.04.2021 № 196 О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем», утвержденную постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 24.07.2014 г. № 306;

- постановление городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 19.04.2021 № 214 О внесении изменений и дополнений в приложение №1 к подпрограмме «Строительство жилья на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 27.07.2014 №306 (в редакции от 25.01.2021 №26);

- постановление городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 14.05.2021 № 252 О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем», утвержденную постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 24.07.2014 г. № 306;

- постановление городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 30.06.2021 № 400 О внесении изменений в приложение №1 к подпрограмме «Строительство жилья на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 24.07.2014 №306;

- постановление городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 12.07.2021 № 432 О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем», утвержденную постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 24.07.2014 г. № 306;

- постановление городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 11.08.2021 № 516 О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем», утвержденную постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 24.07.2014 г. № 306;

- постановление городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 27.10.2021 № 671 О внесении изменений в приложение №3 подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Александровск-Сахалинского района» муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем», утвержденную постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 24.07.2014 г. № 306 (с изменениями от 16.04.2021 №196);

- постановление городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 06.12.2021 № 771 О внесении изменений в приложение №1 к подпрограмме «Строительство жилья на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем», утвержденную постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район»;

- постановление городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 14.01.2022 № 13 О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем», утвержденную постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 24.07.2014 г. № 306;

- постановление городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 01.09.2022 № 610 О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем», утвержденную постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 24.07.2014 г. № 306;

- постановление городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 03.10.2022 № 675 О внесении изменений в приложение №1а к муниципальной программе «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем», утвержденную постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 24.07.2014 г. № 306;

- постановление городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 13.10.2022 № 693 О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем», утвержденную постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 24.07.2014 г. № 306;

- постановление городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 02.02.2023 № 55 О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем», утвержденную постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 24.07.2014 г. № 306;

- постановление городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 24.04.2023 № 209 О внесении изменений и дополнений в приложение №1 к подпрограмме «Строительство жилья на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем», утвержденную постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 24.07.2014 г. № 306 (с изменениями от 10.09.2019 №586, от 13.01.2021 №8);

- постановление городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 11.05.2023 № 245 О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем», утвержденную постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 24.07.2014 г. № 306;

- постановление городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 10.18.2023 № 482 О внесении изменений в приложение №1 к подпрограмме «Строительство жилья на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем», утвержденную постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 24.07.2014 г. № 306 (с изменениями от 24.04.2023 №209);

- постановление городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 23.08.2023 № 508 О внесении изменений и дополнений в приложение №1 к подпрограмме «Строительство жилья на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем», утвержденную постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 24.07.2014 г. № 306 (с изменениями от 24.04.2023 №209);

- постановление городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 18.09.2023 № 548 О внесении изменений в приложение №1 к подпрограмме «Строительство жилья на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем», утвержденную постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район»;

- постановление городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 19.10.2023 № 620 О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем», утвержденную постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 24.07.2014 г. № 306;

- постановление городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 31.10.2023 № 646 О внесении изменений в приложение №3 к подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Александровск-Сахалинского района» муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем», утвержденную постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 24.07.2014 г. № 306 (с изменениями от 27.10.2021 №671);

- постановление городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 10.11.2023 № 684 О внесении изменений в приложение №1 к подпрограмме «Строительство жилья на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем», утвержденную постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 24.07.2014 г. № 306 (с изменениями от 18.09.2023 №548);

- постановление городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 06.12.2023 № 748 О внесении изменений в приложение №1 к подпрограмме «Строительство жилья на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем», утвержденную постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 24.07.2014 г. № 306 (с изменениями от 18.09.2024 №548, от 10.11.2023 № 684);

- постановление городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 18.01.2024 № 543 О внесении изменений в приложение №1 к подпрограмме «Строительство жилья на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем», утвержденную постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 24.07.2014 г. № 306 (с изменениями от 06.12.2023 №748);

- постановление городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 29.01.2024 № 60 О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем», утвержденную постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 24.07.2014 г. № 306;

- постановление городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 10.04.2024 № 241 О внесении изменений в приложение №1 к подпрограмме «Строительство жилья на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем», утвержденную постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 24.07.2014 г. № 306 (с изменениями от 18.01.2024 №33);

- постановление городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 24.04.2024 № 285 О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем», утвержденную постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 24.07.2014 г. № 306.

- постановление городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 29.07.2024 № 543 О внесении изменений в приложение №1 к подпрограмме «Строительство жилья на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем», утвержденную постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 24.07.2014 г. № 306 (с изменениями от 23.04.2024 №269).

3. Отделу архитектуры и градостроительства администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» сведения по изменению в муниципальную программу внести в ФИС СП.

4. Настоящее постановление вступает в силу 01.01.2025 года.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район», курирующего вопросы архитектуры и градостроительства.

| И.о. мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район» | Е.В. Демидов |
| --- | --- |

- ПРИЛОЖЕНИЕ

- к постановлению администрации

- городского округа «Александровск-

- Сахалинский район»

- Сахалинской области Российской Федерации

от 30.09.2024 № 738

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

- КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ»

Раздел 1. Стратегические приоритеты муниципальной программы

- Глава 1. Приоритеты и цели муниципальной программы

Приоритеты муниципальной программы в сфере жилищного строительства определены следующими документами:

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг";

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года";

- Указ Президента Российской Федерации от 26.06.2020 N 427 "О мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока";

- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года";

- распоряжение Правительства РФ от 28.12.2009 N 2094-р "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года";

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 N 2765-р "Об утверждении Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года";

- постановление Правительства Сахалинской области от 24.12.2019 N 618 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2035 года";

- постановление Правительства Сахалинской области от 09.08.2024 N 421 "Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем".

Основными приоритетами муниципальной программы сфере жилищного строительства являются:

1) Снижение стоимости одного квадратного метра жилья путем увеличения объемов жилищного строительства.

В рамках данного приоритета будут реализованы общие меры по стимулированию строительства жилья, развитию некоммерческих форм жилищного строительства, в том числе жилищно-строительными кооперативами.

2) Поддержка отдельных категорий граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, но не имеют объективной возможности накопить средства на приобретение жилья.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" Правительством Российской Федерации и Правительством Сахалинской области разработан комплекс мер по улучшению жилищных условий семей, имеющих трех и более детей, включая создание за счет средств областного бюджета и бюджетов муниципальных образований необходимой инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых указанной категории граждан на бесплатной основе.

Реализации муниципальной программы направлена на достижение целей:

- увеличение годового объема ввода жилья;

- улучшение жилищных условий;

- расселение непригодного и аварийного жилищного фонда;

- увеличение количества молодых семей, обеспеченных мерами социальной поддержки по улучшению жилищных условий;

- формирование современного механизма градостроительного планирования.

Глава 2. Анализ текущего состояния сфере реализации

муниципальной программы

Общая площадь жилищного фонда Александровск-Сахалинского район по данным на 1 января 2024 года составила 331,52 тыс. кв. метров, количество жилых единиц (квартир и индивидуальных жилых домов) – 6,66 тыс. единиц.

Общий объем ввода жилья на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» за период 2015 - 2023 годов составил 48,4 тыс. кв. метров. Отмеченные положительные тенденции в сфере жилищного строительства - это результат планомерной реализации на всех уровнях власти мероприятий, направленных на повышение доступности жилья и содействие жилищному строительству.

Положительное влияние на развитие жилищного строительства оказали законодательные и организационные меры по развитию конкуренции и снижению административных процедур в сфере жилищного строительства. Упрощены процедуры подготовки проектов планировки территорий, разработки проектной документации, государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации, выдачи разрешений на строительство, государственного строительного надзора.

Отмеченные положительные тенденции в сфере жилищного строительства в Сахалинской области сформировались как результат планомерной реализации на всех уровнях власти мероприятий, направленных на повышение доступности жилья и содействие жилищному строительству.

Несмотря на очевидные достижения в сфере жилищного строительства и улучшение жилищных условий жителей Сахалинской области, достигнутые в области за последние годы, уровень удовлетворенности населения жилищными условиями по-прежнему недостаточен.

Программа разработана в целях совершенствования механизмов оказания государственной поддержки различным категориям граждан в решении жилищных вопросов.

Программа разработана на основе изучения возможностей решения жилищной проблемы различных категорий граждан и предполагает:

- строительство жилья с привлечением внебюджетных средств юридических и физических лиц - граждан с умеренными доходами;

- создание финансово-кредитного и организационного механизма оказания государственной поддержки в строительстве жилья гражданам, состоящим в очереди на улучшение жилищных условий, молодым семьям и молодым ученым, работникам учреждений, финансируемых из бюджета Сахалинской области или бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район», индивидуальным застройщикам, основанного на механизмах функционирования жилищно-строительных кооперативов;

- строительство муниципального жилья для предоставления гражданам жилых помещений по договорам социального найма и служебных жилых помещений.

Первоочередная поддержка при этом необходима тем категориям граждан, которые с одной стороны наиболее нуждаются в государственной поддержке в строительстве жилья и с другой стороны, поддержка которых является ключевой в решении ряда других проблем, стоящих перед городским округом «Александровск-Сахалинский район»: демографические вопросы, вопросы создания и сохранения молодых семей, предотвращение оттока кадров и закрепление молодых специалистов, развитие инновационной деятельности, дефицит квалифицированных специалистов бюджетной сферы в бюджетных учреждениях городского округа «Александровск-Сахалинский район».

Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 № 363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности» установлен порядок получения сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. Документирование сведений информационных систем обеспечения градостроительной деятельности осуществляется на бумажных и электронных носителях.

Информационная система обеспечения градостроительной деятельности применяется практически во всех сферах жизнедеятельности городского округа «Александровск-Сахалинский район». Она будет включать в себя картографическую и текстовую части, которые связаны между собой.

В связи с возобновлением строительства на территории городского округа и требованиями градостроительного законодательства возникла необходимость внесение изменений в топографические карты в масштабе 1:500, 1:2000, внесение изменений в генеральный план, правила землепользование и застройки городского округа «Александровск-Сахалинский район».

В рамках формирования основы эффективного механизма градостроительного регулирования обеспечено:

- подготовка (корректировка) генеральных планов городского округа, города, сёл;

-создание проектов планировки и проектов межевания территории города;

- создание топографической съемки сел в масштабе 1:500; 1:2000.

- разработка (корректировка) программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры, программ комплексного развития социальной инфраструктуры городских округов.

В целях дальнейшего развития системы градорегулирования необходимо продолжить целенаправленную работу.

Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда является одной из важнейших социальных задач. Жилое помещение, находящееся в аварийном состоянии, угрожает безопасности и здоровью граждан.

Жилищный фонд, признанный непригодным для проживания, создает социальные и экологические проблемы, понижает инвестиционную привлекательность округа, ухудшает внешний облик населенных пунктов городского округа.

По состоянию на 1 января 2024 года, на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» 773 человека проживают в жилых домах, признанных аварийными и непригодными для проживания в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 N47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом". Общая площадь жилых помещений, признанных аварийными и непригодными для проживания, составляет 18735,93 кв. м.

Проблема по переселению граждан, проживающих в аварийном жилом фонде, частично решается за счет строительства жилья с участием средств Публичной правовой компании - Фонд развития территорий (далее - Фонд). Объемы финансовой поддержки за счет средств Фонда на расселение граждан из аварийного жилищного фонда выделяются с учетом размера лимита, установленного в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", а также за счет увеличения имущества Фонда за счет имущественного взноса Российской Федерации.

Кроме того, ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда позволит значительно улучшить внешний облик территории города, ускорить развитие его инфраструктуры и инвестиционной привлекательности.

Глава 3. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения

Задачи муниципального управления в сфере обеспечения населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем определены:

1. Строительство жилья на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район».

Решение задачи обеспечивается посредствам увеличения объема жилищного строительства.

2. Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков под строительство жилья на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район».

Решение задачи обеспечивается посредством реализации мероприятий регионального проекта "Инфраструктурное развитие территорий".

3. Совершенствование механизмов содержания и обновления жилищного фонда, признанного в установленном законодательством порядке аварийным (непригодным).

Решение задачи по переселению граждан из аварийного (непригодного) жилищного фонда обеспечивается посредством реализации мероприятий регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Сахалинская область)", входящего в состав национального проекта "Жилье и городская среда".

4. Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район».

Решение задачи ликвидация аварийных и непригодных для проживания жилых и нежилых зданий, улучшение городской среды.

5. Жилье молодым семьям на территории городского округа «Александровск-Сахалинского района».

Решение задачи обеспечить молодые семьи жилым помещением.

6. Формирование современного механизма градостроительного планирования в городском округе «Александровск-Сахалинский район.

Решение задачи формирование актуальной, взаимоувязанной системы градостроительной документации и пространственных данных муниципального уровня.

Для выполнения указанных задач реализуется структурные элементы:

- муниципальный проект «Строительство жилья на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» (Приложение № 2 к Программе);

- муниципальный проект «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Александровск-Сахалинского района» (Приложение № 3 к Программе);

- муниципальный проект «Обеспечение жильем молодых семей Александровск-Сахалинского района» (Приложение № 4 к Программе).

- муниципальный проект «Формирование современного механизма градостроительного планирования в городском округе «Александровск-Сахалинский район» (Приложение № 5 к Программе);

- Приложение № 1

- к муниципальной программе «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем», утвержденной постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район»

- Сахалинской области Российской Федерации

- от 30.09.2024 № 738

- ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

- КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ»

Раздел 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Таблица 1

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» (далее - ОАиГ) |
| --- | --- |
| Соисполнители | Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» (далее - Администрация ГО); Комитет по управлению муниципальной собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский район» (далее - КУМС); Муниципальное казенное учреждение «Служба «Заказчик» администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» (далее - МКУ «Служба» Заказчик») |
| Участники | - |
| Период реализации | 2025-2030 годы |
| Цели муниципальной программы | Цель 1: Увеличение годового объема ввода жилья Цель 2: Улучшение жилищных условий граждан Цель 3: Расселение аварийного (непригодного) жилищного фонда Цель 4: Увеличение количества молодых семей, обеспеченных мерами социальной поддержки по улучшению жилищных условий Цель 5: Формирование современного механизма градостроительного планирования |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 165 079,87 тыс. рублей. |
| Связи с национальными целями развития Российской Федерации/Государственной программой Российской Федерации/Государственной программой Сахалинский области | Реализация муниципальной программы направлена на достижение национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года «Комфортная и безопасная среда для жизни»/Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710/ Государственная программа Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем» утвержденная Постановлением Правительства Сахалинской области от 09.08.2023 № 144 |

Раздел 2. ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ»

Таблица 2

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации программы |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1. | Цель муниципального проекта «Увеличение годового объема ввода жилья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Годовой объем построенного (введенного в эксплуатацию)/приобретенного жилья с привлечением средств областного бюджета | тыс. кв. метров 058 | - | - | 0,54 | - | - | - | - | КУМС | Улучшение жилищных условий семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства |  |
| 2. | Цель муниципального проекта «Улучшение жилищных условий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество семей, улучшивших жилищные условия | тыс. человек 793 | - | 0,013 | 0,013 | 0,013 | - | - | - | КУМС | Улучшение жилищных условий семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства |  |
| 3. | Цель муниципального проекта «Расселение аварийного (непригодного) жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество квадратных метров расселенного аварийного/непригодного для проживания жилищного фонда | тыс. кв. метров 058 | - | 1,21 | 1,21 | 1,21 | - | - | - | КУМС | Улучшение жилищных условий семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства |  |
| 3.2. | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом) | тыс. человек 793 | - | 0,010 | 0,010 | 0,010 | - | - | - | КУМС | Улучшение жилищных условий семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства |  |
| 4. | Цель муниципального проекта «Увеличение количества молодых семей, обеспеченных мерами социальной поддержки по улучшению жилищных условий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Количество молодых семей, улучивших жилищные условия | Семей 896 | - | 11 | 14 | 11 | 16 | 13 | 11 | КУМС | Улучшение жилищных условий молодых семей |  |
| 5. | Цель муниципального проекта «Формирование современного механизма градостроительного планирования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Количество изменений, внесенных в градостроительную документацию | Единица 642 | 15 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | ОАиГ | Объем жилищного строительства |  |

Раздел 3. СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ»

Таблица 3

| п/п | Задачи структурного элемента/ отдельного мероприятия | Краткое описание ожидаемых результатов от реализации задачи структурного элемента | Показатель муниципальной программы, с которым связана задача структурного элемента |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальный проект «Строительство (приобретение) жилья на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию муниципального проекта Комитет по управлению муниципальной собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский район» |  |  |
| 1.1. | Задача 1: Семьи улучшают жилищные условия на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» ежегодно к 2024 году | Реализованы мероприятия, направленные на увеличение объема жилищного строительства на территории городского округа «Александровск -Сахалинский район» | п.1.1. п.2.1. Объем жилищного строительства, улучшение жилищных условий |
| 1.2. | Задача 2: Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков под строительство жилья на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» | 1. Обеспечены земельные участки, предназначенные под жилищное строительство, технологическим присоединением к инженерным сетям. 2. Проведено обустройство земельных участков инженерной и транспортной инфраструктурой, предназначенных для бесплатного представления семьям, имеющим трех и более детей. |  |
| 2. | Муниципальный проект «Переселение граждан из аварийного (непригодного) жилищного фонда, расположенного на территории Александровск-Сахалинского района» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию муниципального проекта Комитет по управлению муниципальной собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский район» |  |  |
| 2.1. | Задача 1: Расселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 | Реализованы мероприятия, предусмотренные муниципальной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда. Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда | п.3.1. п.3.2. Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда (процентов от общей площади жилищного фонда и от числа жилых единиц в жилищном фонде) |
| 2.2. | Задача 2: Расселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации | Реализованы мероприятия, предусмотренные муниципальной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда. Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда |  |
| 2.3 | Задача 3: Ликвидация аварийных и непригодных для проживания жилых и нежилых зданий, улучшение среды населенных пунктов области | 1. Проведено обследование жилищного фонда на предмет признания его аварийным и подлежащим сносу. 2. Проведен снос ветхого и аварийного жилья, производственных и непроизводственных зданий | п.3.1. п.3.2. Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда (процентов от общей площади жилищного фонда и от числа жилых единиц в жилищном фонде) |
| 2.4. | Задача 4: Расселение многоквартирных (одноквартирных) домов, признанных в установленном законодательством порядке аварийными (непригодными) | 1. Обеспечены благоустроенным жильем граждане, проживающие в аварийном/непригодном для проживания жилищном фонде. 2. Обеспечены права граждан-собственников жилых помещений, расположенных в аварийном/непригодном для проживания жилищном фонде |  |
| 3. | Муниципальный проект «Обеспечение жильем молодых семей Александровск-Сахалинского района» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию муниципального проекта Комитет по управлению муниципальной собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский район» |  |  |
| 3.1. | Задача 1: Поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы, признанных в установленном порядке, нуждающимися в жилом помещении | Обеспечить молодые семьи мерами социальной поддержки по улучшению жилищных условий | п.2.1. Количество семей, улучшивших жилищные условия |
| 4. | Муниципальный проект «Формирование современного механизма градостроительного планирования городского округа |  |  |
|  | Ответственный за реализацию муниципального проекта Отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» |  |  |
| 4.1. | Задача 1: Формирование актуальной, взаимоувязанной системы градостроительной документации и пространственных данных муниципального уровня | Подготовлены документы и решения по градостроительному и пространственному развитию городского округа «Александровск-Сахалинский район» | п.4.1. Объем жилищного строительства |

Раздел 4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ»

Таблица 4

| Наименование минимальной программы/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.руб |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 |
| Программа «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем» (всего), в том числе: | 165 079,873 | 14 814,738 | 98 844,834 | 13 592,286 | 14 543,214 | 12 355,200 | 10 929,600 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 161 820,101 | 14 397,472 | 97 572,117 | 13 184,522 | 14 079,740 | 11 984,540 | 10 601,710 |
| Местный бюджет | 3 259,772 | 417,266 | 1 272,717 | 407,764 | 463,474 | 370,660 | 327,890 |
| Муниципальный проект «Строительство жилья на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» (всего), в том числе: | 84 631,500 | 0,000 | 84 631,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 83 785,185 | 0,000 | 83 785,185 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | 846,315 | 0,000 | 846,315 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Муниципальный проект «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Александровск-Сахалинского района» (всего), в том числе: | 8 702,418 | 2 872,792 | 2 900,806 | 2 900,806 | 28,014 | 0,000 | 0,000 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 8 441,346 | 2 813,782 | 2 813,782 | 2 813,782 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | 261,072 | 59,010 | 87,024 | 87,024 | 28,014 | 0,000 | 0,000 |
| Муниципальный проект «Обеспечение жильем молодых семей Александровск-Сахалинского район» (всего), в том числе: | 64 000,800 | 6 890,400 | 10 281,600 | 9 028,800 | 14 515,200 | 12 355,200 | 10 929,600 |
| Областной бюджет | 62 080,770 | 6 683,690 | 9 973,150 | 8 757,940 | 14 079,740 | 11 984,540 | 10 601,710 |
| Местный бюджет | 1 920,030 | 206,710 | 308,450 | 270,860 | 435,460 | 370,660 | 327,890 |
| Муниципальный проект «Формирование современного механизма градостроительного планирования» в городском округе «Александровск-Сахалинский район» (всего), в том числе: | 7 745,155 | 5 051,546 | 1 030,928 | 1 662,680 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 7 512,800 | 4 900,000 | 1 000,000 | 1 612,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | 232,355 | 151,546 | 30,928 | 49,880 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

- Приложение № 2

- к муниципальной программе

- «Обеспечение населения городского округа

- «Александровск-Сахалинский район»

- качественным жильем»,

- утвержденной постановлением

- администрации городского округа

- «Александровск-Сахалинский район»

- Сахалинской области Российской Федерации

- от 30.09.2024 № 738

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

Строительство (приобретение) жилья на территории городского округа

«Александровск-Сахалинский район»

Раздел 1. Общие положения

Таблица 1

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет по управлению муниципальной собственностью ГО «Александровск-Сахалинский район» (далее - КУМС) |
| --- | --- |
| Куратор муниципального проекта | Первый вице-мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район» Е.В. Демидов |
| Соисполнители | Отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» (далее - ОАиГ); Муниципальное казенное учреждение «Служба «Заказчик» городского округа «Александровск-Сахалинский район» (далее - МКУ «Служба «Заказчик») |
| Участники | - |
| Период реализации | 2025-2030 годы. |
| Цели | Увеличение годового объема ввода жилья |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 84 631,5 тыс. рублей. |
| Связь с муниципальной программой, государственной программой Сахалинской области, государственной программой Российской Федерации | Реализация муниципальной программы направлена на достижение национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года «Комфортная и безопасная среда для жизни»/Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710/ Государственная программа Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем» утвержденная Постановлением Правительства Сахалинской области от 09.08.2023 № 144 |

Раздел 2. Влияние на достижение показателей муниципального проекта

«Строительство (приобретение) жилья на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район»

Таблица 2

| № п/п | Показатели муниципальной программы, на достижение которых влияет муниципальный проект |
| --- | --- |
| 1 | Годовой объем построенного (приобретенного) жилья |
| 2 | Количество земельных участков, предназначенных под жилищное строительство, обеспеченных инженерными сетями |
| 3 | Количество земельных участков, обустроенных инженерной и транспортной инфраструктурой, предназначенных для бесплатного предоставления семьям, имеющим трех и более детей |

Раздел 3. Показатели муниципального проекта

«Строительство (приобретение) жилья на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район»

Таблица 3

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | Цель: Увеличение годового объема ввода жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Годовой объем построенного (введенного в эксплуатацию)/приобретенного жилья с привлечением средств областного бюджета | тыс. кв. м 058 | - | - | 0,54 | - | - | - | - | КУМС |
| 1.2. | Количество земельных участков, предназначенных под жилищное строительство, обеспеченных инженерными сетями | Единиц 642 | - | - | - | - | - | - | - | КУМС |
| 1.3. | Количество земельных участков, обустроенных инженерной и транспортной инфраструктурой, предназначенных для бесплатного предоставления семьям, имеющим трех и более детей | Единиц 642 | - | - | - | - | - | - | - | КУМС |

Раздел 4. Мероприятия муниципального проекта

«Строительство (приобретение) жилья на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район»

Таблица 4

| № п/п | Наименование мероприятия (результат) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  |  | 2026 год |  |  | 2027 год |  |  | 2028 год |  |  | 2029 год |  |  | 2030 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  |  |
| 1. | Задача 1:Строительство жилья на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | «Строительство (приобретение на первичном и вторичном рынке) жилья для различных категорий граждан» | Приобретение квартир на первичном и вторичном рынке | Годовой объем приобретенного жилья |  | тыс. кв. м 058 |  | - |  | - |  |  | 0,54 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 2. | Задача 2: Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков под строительство жилья на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение земельных участков, предназначенных под жилищное строительство, технологическим присоединением к инженерным сетям | Выполнение работ | Количество земельных участков, предназначенных под жилищное строительство, обеспеченных инженерными сетями |  | единиц 642 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 2.2. | Обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей | Выполнение работ | Количество земельных участков, обустроенных инженерной и транспортной инфраструктурой, предназначенных для бесплатного предоставления семьям, имеющим трех и более детей (комплексное обустройство земельных участков) |  | единиц 642 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |

Раздел 5. Финансового обеспечение муниципального проекта

«Строительство (приобретение) жилья на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район»

Таблица 5

| Наименование муниципального проекта/наименование мероприятия/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.руб |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальный проект «Строительство жилья на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» (всего), в том числе: | 84 631,500 | 0,000 | 84 631,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 83 785,185 | 0,000 | 83 785,185 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | 846,315 | 0,000 | 846,315 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1. Мероприятия (результат) «Строительство (приобретение на первичном и вторичном рынке) жилья для различных категорий граждан» (всего), в том числе: | 84 631,500 | 0,000 | 84 631,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 83 785,185 | 0,000 | 83 785,185 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | 846,315 | 0,000 | 846,315 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2. Мероприятия (результат) «Обеспечение земельных участков, предназначенных под жилищное строительство, технологическим присоединением к инженерным сетям» (всего), в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3. Мероприятия (результат) «Обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей» (всего), в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Раздел 6. План реализации муниципального проекта

«Строительство (приобретение) жилья на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район»

Таблица 6

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача 1: «Строительство жилья на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» |  |  |  |
| 1.1. Мероприятие (результат) «Строительство (приобретение на первичном и вторичном рынке) жилья для различных категорий граждан» |  | Председатель КУМС ГО «Александровск-Сахалинский район» Бондаренко Н.А. |  |
| Контрольная точка 1 Подписано соглашение с Министерством | 01.03 ежегодно | Председатель КУМС ГО «Александровск-Сахалинский район» Бондаренко Н.А. | Соглашение |
| Контрольная точка 2 Заключены контракты | 01.09 ежегодно | Председатель КУМС ГО «Александровск-Сахалинский район» Бондаренко Н.А. | Контракты на приобретение квартир |
| Контрольная точка 3 Приобретение квартир | 01.12 ежегодно | Председатель КУМС ГО «Александровск-Сахалинский район» Бондаренко Н.А. | Акт приемки |
| Задача 2: Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков под строительство жилья на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» |  |  |  |
| 2.1. Мероприятие (результат) «Обеспечение земельных участков, предназначенных под жилищное строительство, технологическим присоединением к инженерным сетям» |  | Председатель КУМС ГО «Александровск-Сахалинский район» Бондаренко Н.А. |  |
| Контрольная точка 1 Подписано соглашение с Министерством | 01.03 ежегодно | Председатель КУМС ГО «Александровск-Сахалинский район» Бондаренко Н.А. | Соглашение |
| Контрольная точка 2 | 01.12 ежегодно | Председатель КУМС ГО «Александровск-Сахалинский район» Бондаренко Н.А. | Акт приемки |
| 2.2. Мероприятие (результат) «Обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей» |  | Председатель КУМС ГО «Александровск-Сахалинский район» Бондаренко Н.А. |  |
| Контрольная точка 1 Подписано соглашение с Министерством | 01.03 ежегодно | Председатель КУМС ГО «Александровск-Сахалинский район» Бондаренко Н.А. | Соглашение |
| Контрольная точка 2 Заключены контракты | 01.12 ежегодно | Председатель КУМС ГО «Александровск-Сахалинский район» Бондаренко Н.А. | Акт приемки |
| Контрольная точка 3 Выполнены мероприятия |  | Председатель КУМС ГО «Александровск-Сахалинский район» Бондаренко Н.А. |  |

- Приложение № 3

- к муниципальной программе «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем», утвержденной постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район»

- Сахалинской области Российской Федерации

- от 30.09.2024 № 738

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

Переселение граждан из аварийного (непригодного) жилищного фонда, расположенного на территории Александровск-Сахалинского района»

Раздел 1. Общие положения

Таблица 1

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет по управлению муниципальной собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский район» (далее КУМС) |
| --- | --- |
| Куратор муниципального проекта | Первый вице-мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район» Е.В. Демидов |
| Соисполнители | Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» Муниципальное казенное учреждение «Служба «Заказчик» городского округа «Александровск-Сахалинский район» |
| Участники | - |
| Период реализации | 2025-2030 годы. |
| Цели | 1.Улучшение жилищных условий 2.Расселение аварийного (непригодного) жилищного фонда |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 8 702,42 тыс. рублей. |
| Связь с муниципальной программой, государственной программой Сахалинской области, государственной программой Российской Федерации | Реализация муниципальной программы направлена на достижение национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года «Комфортная и безопасная среда для жизни»/Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710/ Государственная программа Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем» утвержденная Постановлением Правительства Сахалинской области от 09.08.2023 № 144 |

Раздел 2. Влияние на достижение показателей муниципального проекта «Переселение граждан из аварийного (непригодного) жилищного фонда, расположенного на территории Александровск-Сахалинского района»

Таблица 2

| № п/п | Показатели муниципальной программы, на достижение которых влияет муниципальный проект |
| --- | --- |
| 1. | Количество квадратных метров расселенного аварийного (непригодного) жилищного фонда |
| 2 | Количество граждан, расселенных из аварийного (непригодного) жилищного фонда |

Раздел 3. Показатели муниципального проекта «Переселение граждан из аварийного (непригодного) жилищного фонда, расположенного на территории Александровск-Сахалинского района»

Таблица 3

|  | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | Цель 1. Улучшение жилищных условий Цель 2. Расселение аварийного (непригодного) жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда после 01.01.2017 | тыс. кв. м 058 | 3,19 | 0,888 | 0,888 | 0,888 | - | - | - | КУМС |
|  | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда после 01.01.2017 | тыс. человек 793 | 0,043 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | - | - | - |  |
| 1.2. | Количество квадратных метров расселенного непригодного жилищного фонда | Единиц 642 | 0,18 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | КУМС |
|  | Количество граждан, расселенных из непригодного жилищного фонда | тыс. человек 793 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | - | - | - |  |
| 1.3. | Годовой объем сноса ветхого и аварийного жилья, неиспользуемых и бесхозяйственных объектов производственного и непроизводственного назначения | тыс.кв.м 058 | 8,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | - | - | - | КУМС |
| 1.4. | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | тыс.кв.м 058 | 0,02 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | - | - | - | КУМС |
|  | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | тыс.чел 793 | 0,001 | 0,005 | 0,007 | 0,005 | - | - | - |  |

Раздел 4. Мероприятия муниципального проекта «Переселение граждан из аварийного (непригодного) жилищного фонда, расположенного на территории Александровск-Сахалинского района»

Таблица 4

| № п/п | Наименование мероприятия (результат) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |  |  | 2030 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 |  |  |  |
| 1. | Задача 1: Переселение граждан из аварийного (непригодного) жилищного фонда, расположенного на территории «Александровск-Сахалинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, признанном таковым после 01.01.2017 (г. Александровск-Сахалинский) | Приобретение квартир на первичном и вторичном рынке | Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда | тыс.кв.м. 058 | 3,19 | 0,888 | 0,888 | 0,888 | - |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  | Количество граждан расселенных из аварийного жилищного фонда | тыс.чел 793 | 0,140 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | - |  | - |  |  | - |  |  |
| 1.2. | Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в непригодном жилищном фонде (г. Александровск-Сахалинский) | Приобретение квартир на первичном и вторичном рынке | Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда | тыс.кв.м. 058 | 0,18 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  | Количество граждан расселенных из аварийного жилищного фонда | тыс.чел 793 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | - |  | - |  |  | - |  |  |
| 1.3. | Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения | Снос ветхого и аварийного жилья, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения | Годовой объем сноса ветхого и аварийного жилья, неиспользуемых и бесхозяйственных объектов производственного и непроизводственного назначения | тыс.кв.м 058 | 8,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 1.4. | Обеспечение прав граждан-собственников жилых помещений, расположенных в аварийном жилищном фонде, признанным таковым после 01.01.2017 | Выкупная стоимость | Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда | тыс.кв.м 058 | 0,15 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | - |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  | Количество граждан расселенных из аварийного жилищного фонда | тыс.чел 793 | 0,005 | 0,005 | 0,007 | 0,005 | - |  |  | - |  |  | - |  |

Раздел 5. Финансового обеспечение муниципального проекта «Переселение граждан из аварийного (непригодного) жилищного фонда, расположенного на территории Александровск-Сахалинского района»

Таблица 5

| Наименование муниципального проекта/наименование мероприятия/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.руб |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальный проект «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Александровск-Сахалинского района» (всего), в том числе: | 8 702,418 | 2 872,792 | 2 900,806 | 2 900,806 | 28,014 | 0,000 | 0,000 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 8 441,346 | 2 813,782 | 2 813,782 | 2 813,782 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | 261,072 | 59,010 | 87,024 | 87,024 | 28,014 | 0,000 | 0,000 |
| 1. Мероприятие (результат) «Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, признанном таковым после 01.01.2017 (г.Александровск-Сахалинский)» (всего), в том числе: | 501,018 | 167,006 | 167,006 | 167,006 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 485,988 | 161,996 | 161,996 | 161,996 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | 15,030 | 5,010 | 5,010 | 5,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2. Мероприятие (результат) «Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в непригодном жилищном фонде (г. Александровск-Сахалинский)» (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Мероприятие (результат) «Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения» (всего), в том числе: | 5 400,000 | 1 800,000 | 1 800,000 | 1 800,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 5 238,000 | 1 746,000 | 1 746,000 | 1 746,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | 162,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4. Мероприятие (результат) «Обеспечение прав граждан-собственников жилых помещений, расположенных в аварийном жилищном фонде, признанным таковым после 01.01.2012» (всего), в том числе: | 2 801,400 | 905,786 | 933,800 | 933,800 | 28,014 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 2 717,358 | 905,786 | 905,786 | 905,786 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | 84,042 | 0,000 | 28,014 | 28,014 | 28,014 | 0,000 | 0,000 |

Раздел 6. План реализации муниципального проекта «Переселение граждан из аварийного (непригодного) жилищного фонда, расположенного на территории Александровск-Сахалинского района»

Таблица 6

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача Переселение граждан из аварийного (непригодного) жилищного фонда, расположенного на территории «Александровск-Сахалинского района» |  |  |  |
| 1. Мероприятие (результат) Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, признанном таковым после 01.01.2017 (г. Александровск-Сахалинский) |  | Председатель КУМС ГО «Александровск-Сахалинский район» Бондаренко Н.А. |  |
| 1.1. Контрольная точка 1 Подписано соглашение с Министерством | 01.03 ежегодно | Председатель КУМС ГО «Александровск-Сахалинский район» Бондаренко Н.А. | Соглашение |
| 1.2. Контрольная точка 2 Размещение аукционной документации на сайте закупок | 01.06 ежегодно | Начальник МКУ «Служба «Заказчик» Черных Е.А. | Извещение о проведении электронного аукциона |
| 1.3. Контрольная точка 3 Заключение контракта | 01.08 ежегодно | Начальник МКУ «Служба «Заказчик» Черных Е.А. | Контракты на приобретение квартир на первичном рынке |
| 1.4. Контрольная точка 4 Выполнение мероприятия | 25.12 ежегодно | Начальник МКУ «Служба «Заказчик» Черных Е.А. | Акт приема-передачи |
| 1.5. Контрольная точка 5 Распределение квартир, проведение жилищной комиссии | 01.12 ежегодно | Председатель КУМС ГО «Александровск-Сахалинский район» Бондаренко Н.А. | Протокол распределения квартир, постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» |
| 1.6. Контрольная точка 6 Заключение договора | 01.12 ежегодно | Председатель КУМС ГО «Александровск-Сахалинский район» Бондаренко Н.А. | Договор социального найма/договор мены |
| 2. Мероприятие (результат) Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в непригодном жилищном фонде (г. Александровск-Сахалинский) |  | Председатель КУМС ГО «Александровск-Сахалинский район» Бондаренко Н.А. |  |
| 2.1. Контрольная точка 1 Подписано соглашение с Министерством | 01.03 ежегодно | Председатель КУМС ГО «Александровск-Сахалинский район» Бондаренко Н.А. | Соглашение |
| 2.2. Контрольная точка 2 Размещение аукционной документации на сайте закупок | 01.12 ежегодно | Председатель КУМС ГО «Александровск-Сахалинский район» Бондаренко Н.А. | Извещение о проведении электронного аукциона |
| 2.3. Контрольная точка 3 Заключение контракта | 01.12 ежегодно | Председатель КУМС ГО «Александровск-Сахалинский район» Бондаренко Н.А. | Контракты на приобретение квартир на вторичном рынке |
| 2.4. Контрольная точка 4 Выполнение мероприятия | 01.12 ежегодно | Председатель КУМС ГО «Александровск-Сахалинский район» Бондаренко Н.А. | Акт приема-передачи |
| 2.5. Контрольная точка 5 Проведение жилищной комиссии | 01.12 ежегодно | Председатель КУМС ГО «Александровск-Сахалинский район» Бондаренко Н.А. | Постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» |
| 2.6. Контрольная точка 6 Заключение договора | 01.12 ежегодно | Председатель КУМС ГО «Александровск-Сахалинский район» Бондаренко Н.А. | Договор социального найма/договор мены |
| 3. Мероприятие (результат) Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения |  | Председатель КУМС ГО «Александровск-Сахалинский район» Бондаренко Н.А. |  |
| 3.1. Контрольная точка 1 Подписано соглашение с Министерством | 01.03 ежегодно | Председатель КУМС ГО «Александровск-Сахалинский район» Бондаренко Н.А. | Соглашение |
| 3.2. Контрольная точка 2 Размещение аукционной документации на сайте закупок | 01.12 ежегодно | Начальник МКУ «Служба «Заказчик» Черных Е.А. | Извещение о проведении электронного аукциона |
| 3.3. Контрольная точка 3 Заключение контракта | 01.12 ежегодно | Начальник МКУ «Служба «Заказчик» Черных Е.А. | Муниципальный контракт/договор подряда |
| 3.4. Контрольная точка 4 Выполнение мероприятия | 01.12 ежегодно | Начальник МКУ «Служба «Заказчик» Черных Е.А. | Акт приема выполненных работ |
| 4 Мероприятие (результат) Обеспечение прав граждан-собственников жилых помещений, расположенных в аварийном жилищном фонде, признанным таковым после 01.01.2017 |  | Председатель КУМС ГО «Александровск-Сахалинский район» Бондаренко Н.А. |  |
| 4.1. Контрольная точка 1 Подписано соглашение с Министерством | 01.03 ежегодно | Председатель КУМС ГО «Александровск-Сахалинский район» Бондаренко Н.А. | Соглашение |
| 4.2. Контрольная точка 2 Соглашение об изъятии для муниципальных нужд, постановление администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» | 01.03 ежегодно | Председатель КУМС ГО «Александровск-Сахалинский район» Бондаренко Н.А. | Соглашение, постановление |
| 4.2. Контрольная точка 2 Регистрация соглашения в Росреестре | 25.12 ежегодно | Председатель КУМС ГО «Александровск-Сахалинский район» Бондаренко Н.А. | Выписка из ЕГРН |

- Приложение № 4

- к муниципальной программе «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем», утвержденной постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район»

- Сахалинской области Российской Федерации

- от 30.09.2024 № 738

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Обеспечение жильем молодых семей Александровск-Сахалинского района»

Раздел 1. Общие положения

Таблица 1

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет по управлению муниципальной собственностью ГО «Александровск-Сахалинский район» (далее КУМС) |
| --- | --- |
| Куратор муниципального проекта | Первый вице-мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район» Е.В. Демидов |
| Соисполнители | - |
| Участники | - |
| Период реализации | 2025-2030 годы. |
| Цели | Увеличение количества молодых семей, обеспеченных мерами социальной поддержки по улучшению жилищных условий |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 64000,80 тыс. рублей. |
| Связь с муниципальной программой, государственной программой Сахалинской области, государственной программой Российской Федерации | Реализация муниципальной программы направлена на достижение национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года "Комфортная и безопасная среда для жизни"/Постановление Правительства Сахалинской области от 02.10.2023 N 504 "Реализация молодежной политики в Сахалинской области"/ Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 N 1710 |

Раздел 2. Влияние на достижение показателей муниципального проекта «Обеспечение жильем молодых семей Александровск-Сахалинского района»

Таблица 2

| № п/п | Показатели муниципальной программы, на достижение которых влияет муниципальный проект |
| --- | --- |
| 1. | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения |

Раздел 3. Показатели муниципального проекта «Обеспечение жильем молодых семей Александровск-Сахалинского района»

Таблица 3

|  | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | Цель 1. Увеличение количества молодых семей, обеспеченных мерами социальной поддержки по улучшению жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество молодых семей, улучивших жилищные условия | Семей 896 | 0 | 11 | 14 | 11 | 16 | 13 | 11 | КУМС |

Раздел 4. Мероприятия муниципального проекта «Обеспечение жильем молодых семей Александровск-Сахалинского района»

Таблица 4

| № п/п | Наименование мероприятия (результат) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |  | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  |
| 1. | Задача 1: Обеспечение жильем молодых семей Александровск-Сахалинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Оказание поддержки молодым семьям на приобретение жилого помещения по свидетельству о праве на получение социальной выплаты» | Улучшение жилищных условий молодых семей | Количество молодых семей, улучивших жилищные условия | семей | 0 | 11 | 14 | 11 | 16 |  | 13 |  | 11 |

Раздел 5. Финансового обеспечение муниципального проекта

«Обеспечение жильем молодых семей Александровск-Сахалинского района»

Таблица 5

| Наименование муниципального проекта/наименование мероприятия/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.руб |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальный проект «Обеспечение жильем молодых семей Александровск-Сахалинского района (всего), в том числе: | 64000,80 | 6890,40 | 10281,60 | 9028,80 | 14515,20 | 12355,20 | 10929,60 |
| Областной бюджет | 62080,78 | 6683,69 | 9973,15 | 8757,94 | 14079,74 | 11984,54 | 10601,71 |
| Местный бюджет | 1920,02 | 206,71 | 308,45 | 270,86 | 435,46 | 370,66 | 327,89 |
| 1. «Оказание поддержки молодым семьям на приобретение жилого помещения по свидетельству о праве на получение социальной выплаты» (всего), в том числе: | 64000,80 | 6890,40 | 10281,60 | 9028,80 | 14515,20 | 12355,20 | 10929,60 |
| Областной бюджет | 62080,78 | 6683,69 | 9973,15 | 8757,94 | 14079,74 | 11984,54 | 10601,71 |
| Местный бюджет | 1920,02 | 206,71 | 308,45 | 270,86 | 435,46 | 370,66 | 327,89 |

Раздел 6. План реализации муниципального проекта «Обеспечение жильем молодых семей Александровск-Сахалинского района»

Таблица 6

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача 1: Обеспечение жильем молодых семей Александровск-Сахалинского района |  |  |  |
| 1. Мероприятие (результат) «Оказание поддержки молодым семьям на приобретение жилого помещения по свидетельству о праве на получение социальной выплаты» |  | Председатель КУМС ГО «Александровск-Сахалинский район» Бондаренко Н.А. |  |
| 1.1. Контрольная точка 1 Подписано соглашение с Министерством | 01.03 ежегодно | Председатель КУМС ГО «Александровск-Сахалинский район» Бондаренко Н.А. | Соглашение |
| 1.2. Контрольная точка 2 Подготовка и выдача свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | 01.05 ежегодно | Председатель КУМС ГО «Александровск-Сахалинский район» Бондаренко Н.А. | Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья |
| 1.3. Контрольная точка 2 Оплата части стоимости приобретенного (построенного) жилья | 25.12 ежегодно | Председатель КУМС ГО «Александровск-Сахалинский район» Бондаренко Н.А. | Платежное поручение о перечислении денежных средств за приобретенное (построенное) жилье |

- Приложение № 5

- к муниципальной программе «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем», утвержденной постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район»

- Сахалинской области Российской Федерации

- от 30.09.2024 № 738

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕТА

«Формирование современного механизма градостроительного планирования»

в городском округе «Александровск-Сахалинский район»

Раздел 1. Общие положения

Таблица 1

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» (далее - ОАиГ) |
| --- | --- |
| Куратор муниципального проекта | Вице-мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район» В.В. Козьяков |
| Соисполнители | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» (далее - ЖКХ) Управление социальной политики городского округа «Александровск-Сахалинский район» (далее - УСП) |
| Участники | - |
| Период реализации | 2025-2030 годы. |
| Цели | Формирование современного механизма градостроительного планирования |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 7 745,2 тыс. рублей. |
| Связь с муниципальной программой, государственной программой Сахалинской области, государственной программой Российской Федерации | Реализация муниципальной программы направлена на достижение национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года «Комфортная и безопасная среда для жизни»/Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710/ Государственная программа Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем» утвержденная Постановлением Правительства Сахалинской области от 09.08.2023 № 144 |

Раздел 2. Влияние на достижение показателей муниципального проекта «Формирование современного механизма градостроительного планирования» в городском округе «Александровск-Сахалинский район»

Таблица 2

| № п/п | Показатели муниципальной программы, на достижение которых влияет муниципальный проект |
| --- | --- |
| 1. | Количество утверждённой градостроительной документации |
| 2. | Количество разработанных программ комплексного развития систем |

Раздел 3. Показатели муниципального проекта «Формирование современного механизма градостроительного планирования» в городском округе «Александровск-Сахалинский район»

Таблица 3

| - | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | Цель 1. Формирование современного механизма градостроительного планирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество документов и решений по градостроительному и пространственному развитию муниципальных образований Сахалинской области | Единица 642 | 13 | - | - | - | - | - | - | ОАиГ |
| 1.2. | Количество документов и решений по градостроительному и пространственному развитию муниципальных образований Сахалинской области | Единица 642 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | ОАиГ |
| 1.3. | Количество документов и решений по градостроительному и пространственному развитию муниципальных образований Сахалинской области | Единица 642 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | ОАиГ |
| 1.4. | Количество разработанных программ комплексного развития систем | Единица 642 | - | 3 | - | - | - | - | - | ОАиГ |

Раздел 4. Мероприятия муниципального проекта «Формирование современного механизма градостроительного планирования» в городском округе «Александровск-Сахалинский район»

Таблица 4

| № п/п | Наименование мероприятия (результат) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | 2030 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  |
| 1. | Задача: Внесение изменений в правила землепользования и застройки города Александровск-Сахалинского и сел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки МО городской округ «Александровск-Сахалинский район» I этап город Александровск-Сахалинский и Правил землепользования и застройки МО городской округ «Александровск-Сахалинский район» II этап села Виахту, Михайловка, Мгачи, Хоэ, Трамбаус, Танги, Арково, Арково-Берег, Чеховское, Дуэ, Мангидай, Корсаковка | Выполнены мероприятия | Количество документов и решений по градостроительному и пространственному развитию муниципальных образований Сахалинской области | единиц 642 (с нарастающим итогом) | 13 | 1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 2. | Задача: Подготовка и обновление топографических карт и планов городского округа «Александровск-Сахалинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Подготовка и обновление топографических карт и планов городского округа «Александровск-Сахалинский район» в масштабах 1:10000, 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 | Выполнены мероприятия | Количество документов и решений по градостроительному и пространственному развитию муниципальных образований Сахалинской области | единиц 642 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  |
| 3 | Задача: Разработка местных нормативов градостроительного проектирования городского округа «Александровск-Сахалинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработка местных нормативов градостроительного проектирования городского округа «Александровск-Сахалинский район» | Выполнены мероприятия | Количество документов и решений по градостроительному и пространственному развитию муниципальных образований Сахалинской области | единиц 642 | 1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 4. | Задача: Разработка программ комплексного развития систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Разработка программ комплексного развития систем (транспортной инфраструктуры, социальной инфраструктуры, коммунальной инфраструктуры) | Выполнены мероприятия | Количество документов и решений по градостроительному и пространственному развитию муниципальных образований Сахалинской области | единиц 642 | - |  | 3 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |

Раздел 5. Финансового обеспечение муниципального проекта «Формирование современного механизма градостроительного планирования» в городском округе «Александровск-Сахалинский район»

Таблица 5

| Наименование муниципального проекта/наименование мероприятия/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.руб |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальный проект «Формирование современного механизма градостроительного планирования» в городском округе «Александровск-Сахалинский» (всего), в том числе: | 7 745,155 | 5 051,546 | 1 030,928 | 1 662,680 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 7 512,800 | 4 900,000 | 1 000,000 | 1 612,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | 232,355 | 151,546 | 30,928 | 49,880 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1. Мероприятие (результат) «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки МО городской округ «Александровск-Сахалинский район» I этап город Александровск-Сахалинский и Правил землепользования и застройки МО городской округ «Александровск-Сахалинский район» II этап села Виахту, Михайловка, Мгачи, Хоэ, Трамбаус, Танги, Арково, Арково-Берег, Чеховское, Дуэ, Мангидай, Корсаковка» (всего), в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2. Мероприятие (результат) «Подготовка и обновление топографических карт и планов городского округа «Александровск-Сахалинский район» в масштабах 1:10000, 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500» (всего), в том числе: | 5 270,928 | 2 577,320 | 1 030,928 | 1 662,680 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 5 112,800 | 2 500,000 | 1 000,000 | 1 612,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | 158,128 | 77,320 | 30,928 | 49,880 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3. Мероприятие (результат) «Разработка местных нормативов градостроительного проектирования городского округа «Александровск-Сахалинский район» (всего), в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4. Мероприятие (результат) «Разработка программ комплексного развития систем (транспортной инфраструктуры, социальной инфраструктуры, коммунальной инфраструктуры)» (всего), в том числе: | 2 474,227 | 2 474,227 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 2 400,000 | 2 400,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | 74,227 | 74,227 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Раздел 6. План реализации муниципального проекта «Формирование современного механизма градостроительного планирования» в городском округе «Александровск-Сахалинский район»

Таблица 6

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача: Внесение изменений в правила землепользования и застройки города Александровск-Сахалинского и сел |  |  |  |
| 1. Мероприятие (результат) «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки МО городской округ «Александровск-Сахалинский район» I этап город Александровск-Сахалинский и Правил землепользования и застройки МО городской округ «Александровск-Сахалинский район» II этап села Виахту, Михайловка, Мгачи, Хоэ, Трамбаус, Танги, Арково, Арково-Берег, Чеховское, Дуэ, Мангидай, Корсаковка» |  | Костина А.С., начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации ГО «Александровск-Сахалинский район»- главный архитектор |  |
| 1.1. Контрольная точка 1 Подписано соглашение с Министерством | 01.03 ежегодно | Костина А.С., начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации ГО «Александровск-Сахалинский район»- главный архитектор | Соглашение |
| 1.2. Контрольная точка 2 Размещена аукционная документация на сайте закупок | 01.05 ежегодно | Костина А.С., начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации ГО «Александровск-Сахалинский район»- главный архитектор | Извещение о проведении электронного аукциона |
| 1.3. Контрольная точка 3 Заключены контракты | 01.07 ежегодно | Костина А.С., начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации ГО «Александровск-Сахалинский район»- главный архитектор | Контракт на выполнение работ |
| 1.4. Контрольная точка 4 Выполнены мероприятия | 25.12 ежегодно | Костина А.С., начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации ГО «Александровск-Сахалинский район»- главный архитектор | Акт выполненных работ, платежное поручение |
| Задача: Подготовка и обновление топографических карт и планов городского округа «Александровск-Сахалинский район» |  |  |  |
| 2. Мероприятие (результат) «Подготовка и обновление топографических карт и планов городского округа «Александровск-Сахалинский район» в масштабах 1:10000, 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500» |  | Костина А.С., начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации ГО «Александровск-Сахалинский район»- главный архитектор |  |
| 1.1. Контрольная точка 1 Подписано соглашение с Министерством | 01.03 ежегодно | Костина А.С., начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации ГО «Александровск-Сахалинский район»- главный архитектор | Соглашение |
| 1.2. Контрольная точка 2 Размещена аукционная документация на сайте закупок | 01.05 ежегодно | Костина А.С., начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации ГО «Александровск-Сахалинский район»- главный архитектор | Извещение о проведении электронного аукциона |
| 1.3. Контрольная точка 3 Заключены контракты | 01.07 ежегодно | Костина А.С., начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации ГО «Александровск-Сахалинский район»- главный архитектор | Контракт на выполнение работ |
| 1.4. Контрольная точка 4 Выполнены мероприятия | 25.12 ежегодно | Костина А.С., начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации ГО «Александровск-Сахалинский район»- главный архитектор | Акт выполненных работ, платежное поручение |
| Задача: Разработка местных нормативов градостроительного проектирования городского округа «Александровск-Сахалинский район» |  |  |  |
| 3. Мероприятие (результат) «Разработка местных нормативов градостроительного проектирования городского округа «Александровск-Сахалинский район» |  | Костина А.С., начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации ГО «Александровск-Сахалинский район»- главный архитектор |  |
| 1.1. Контрольная точка 1 Подписано соглашение с Министерством | 01.03 ежегодно | Костина А.С., начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации ГО «Александровск-Сахалинский район»- главный архитектор | Соглашение |
| 1.2. Контрольная точка 2 Размещена аукционная документация на сайте закупок | 01.05 ежегодно | Костина А.С., начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации ГО «Александровск-Сахалинский район»- главный архитектор | Извещение о проведении электронного аукциона |
| 1.3. Контрольная точка 3 Заключены контракты | 01.07 ежегодно | Костина А.С., начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации ГО «Александровск-Сахалинский район»- главный архитектор | Контракт на выполнение работ |
| 1.4. Контрольная точка 4 Выполнены мероприятия | 25.12 ежегодно | Костина А.С., начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации ГО «Александровск-Сахалинский район»- главный архитектор | Акт выполненных работ, платежное поручение |
| Задача: Разработка программ комплексного развития систем |  |  |  |
| 4 Мероприятие (результат) «Разработка программ комплексного развития систем (транспортной инфраструктуры, социальной инфраструктуры, коммунальной инфраструктуры)» |  | Костина А.С., начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации ГО «Александровск-Сахалинский район»- главный архитектор |  |
| 1.1. Контрольная точка 1 Подписано соглашение с Министерством | 01.03 ежегодно | Костина А.С., начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации ГО «Александровск-Сахалинский район»- главный архитектор | Соглашение |
| 1.2. Контрольная точка 2 Размещена аукционная документация на сайте закупок | 01.05 ежегодно | Костина А.С., начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации ГО «Александровск-Сахалинский район»- главный архитектор | Извещение о проведении электронного аукциона |
| 1.3. Контрольная точка 3 Заключены контракты | 01.07 ежегодно | Костина А.С., начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации ГО «Александровск-Сахалинский район»- главный архитектор | Контракт на выполнение работ |
| 1.4. Контрольная точка 4 Выполнены мероприятия | 25.12 ежегодно | Костина А.С., начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации ГО «Александровск-Сахалинский район»- главный архитектор | Акт выполненных работ, платежное поручение |