Приложение 3

к муниципальной программе

«Развитие транспортной инфраструктуры

и дорожного хозяйства в городском округе

«Александровск-Сахалинский район»

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

### «Содержание (ремонт) автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения»

Раздел 1. Общие положения

Таблица 1

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район (отдел жилищно-коммунального хозяйства) (далее отдел ЖКХ) |
| --- | --- |
| Соисполнители | Отсутствуют |
| Участники | МКУ Служба «Заказчик»; Сельские администрации |
| Период реализации | 2025-2030 годы |
| Цель | Цель 1. Доведение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие нормативным требованиям. |
| Объем финансового обеспечения за весь период реализации | 242 580,6 тыс. рублей |
| Связь с муниципальной программой, государственной программой Сахалинской области, государственной программой Российской Федерации | Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства в городском округе «Александровск-Сахалинский район» |

Раздел 2. Влияние на достижение показателей муниципальной программы

Таблица 2

| № | Показатели муниципальной программы, на достижение которых влияет муниципальный проект |
| --- | --- |
|  | х |

Раздел 3. Показатели комплекса процессных мероприятий

### «Содержание (ремонт) автомобильных дорог общего пользования местного значения

### и обеспечение безопасности дорожного движения»

Таблица 3

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации программы |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Цель: Доведение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие нормативным требованиям. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 264,1 | 264,1 | 264,1 | 264,1 | 264,1 | 264,1 | 264,1 | отдел ЖКХ |
| 2. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям | км. | 132,0 | 132,0 | 134,1 | 134,1 | 134,1 | 134,1 | 134,1 | отдел ЖКХ |
| 3. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям | % | 49,98 | 49,98 | 50,77 | 50,77 | 50,77 | 50,77 | 50,77 | отдел ЖКХ |

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

### «Содержание (ремонт) автомобильных дорог общего пользования местного значения

### и обеспечение безопасности дорожного движения»

### Таблица 4

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача 1. «Приведение существующих автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) Выполнен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них | Оказание услуг (выполнение работ) | Общая протяженность автомобильных дорог | км. | 3,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) Выполнены запланированные работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на ней | Оказание услуг (выполнение работ) | Доля протяженности автомобильных дорог | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Раздел 5. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

### «Содержание (ремонт) автомобильных дорог общего пользования местного значения

### и обеспечение безопасности дорожного движения»

Таблица 5

| Наименование комплекса процессных мероприятий/наименование мероприятия/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ### Комплекс процессных мероприятий «Содержание (ремонт) автомобильных дорог общего пользования местного значения ### и обеспечение безопасности дорожного движения» (всего), в том числе: | 254 580,6 | 128 790,3 | 125 790,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ### федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ### областной бюджет | 153 920,0 | 76 960,0 | 76 960,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ### местный бюджет (софинансирование) | 4 760,6 | 2 380,3 | 2 380,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 95 900,0 | 49 450,0 | 46 450,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Мероприятие (результат): Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет (софинансирование) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Мероприятие (результат): Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на ней в том числе: | 254 580,6 | 128 790,3 | 125 790,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 153 920,0 | 76 960,0 | 76 960,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет (софинансирование) | 4 760,6 | 2 380,3 | 2 380,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 95 900,0 | 49 450,0 | 46 450,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Раздел 6. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

### «Содержание (ремонт) автомобильных дорог общего пользования местного значения

### и обеспечение безопасности дорожного движения»

Таблица 6

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача: «Приведение существующих автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние |  |  |  |
| 1. Мероприятие (результат): Выполнен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них |  |  |  |
| 1.1. Контрольная точка «Заключение муниципальных контрактов» | х | Начальник МКУ Служба «Заказчик»; Главы сельских администраций | Муниципальный контракт |
| 2. Мероприятие (результат): Выполнены работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на ней |  |  |  |
| 2.1. Контрольная точка «Заключение муниципальных контрактов» | х | Начальник МКУ Служба «Заказчик»; Главы сельских администраций | Муниципальный контракт |