Приложение № 1

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в городском округе «Александровск-Сахалинский район»,

утверждённой постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области Российской Федерации

от  07.11.2024 № 895

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском округе «Александровск-Сахалинский район»

1. Основные положения

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» (далее также – отдел ЖКХ) |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | - Отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район»; - МКУ «Служба «Заказчик» администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» (далее также - «Служба «Заказчик»); - Комитет по управлению муниципальной собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский район»; |
| Участники | - Первый вице-мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район» (куратор муниципальной программы); - Вице-мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район» (по вопросам архитектуры и строительства) |
| Период реализации | 2025-2030 годы |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества и комфортности городской среды на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 127 085,000 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/Государственными программами Российской Федерации /государственной программой Сахалинской области | Национальная цель: «Улучшение качества городской среды в полтора раза»/ Государственная программа Сахалинской области «Формирование современной городской среды», утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 30.06.2023 № 346 |

2. Показатели муниципальной программы

«Формирование современной городской среды в городском округе «Александровск-Сахалинский район»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение показателей |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель муниципальной программы: Повышение качества и комфортности городской среды на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий, с нарастающим итогом | единица | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Отдел ЖКХ | Улучшение качества городской среды в полтора раза |
| 2. | Количество капитально отремонтированных (отремонтированных) дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, с нарастающим итогом | единица | 38 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | Отдел ЖКХ | Улучшение качества городской среды в полтора раза |
| 3. | Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в отчетном году с использованием субсидии на мероприятия по благоустройству территорий муниципального образования (ямочный ремонт) | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел ЖКХ | Улучшение качества городской среды в полтора раза |
| 4. | Количество комплексных игровых площадок, с нарастающим итогом | единица | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Отдел ЖКХ | Улучшение качества городской среды в полтора раза |
| 5. | Количество благоустроенных дворовых территорий (проект «Дальневосточные дворы»), с нарастающим итогом | единица | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Отдел ЖКХ | Улучшение качества городской среды в полтора раза |

3. Структура муниципальной программы

«Формирование современной городской среды в городском округе «Александровск-Сахалинский район»

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых результатов от реализации задачи структурного элемента | Показатель муниципальной программы, с которым связана задача структурного элемента1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Проектная часть |  |  |  |
| 1. | Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента: отдел ЖКХ |  |  |
| 1.1. | Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств | - Выполнение благоустройства 6-ти общественных территорий к 2030 году (включительно) | - Количество благоустроенных общественных территорий |
| Процессная часть |  |  |  |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий и капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента: Отдел ЖКХ |  |  |
| 2.1. | Повышение уровня благоустройства общественных и дворовых территорий | - Благоустройство 1-й дворовой территории в рамках Плана социального развития центров экономического роста Сахалинской области (проект «Дальневосточные дворы») к 2030 году (включительно); - Выполнение капитального ремонта 18 дворов к 2030 году (включительно) - Устройство 2-х комплексных игровых площадок | - Количество благоустроенных дворовых территорий (проект «Дальневосточные дворы»); - Количество капитально отремонтированных (отремонтированных) дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов; - Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в отчетном году с использованием субсидии на мероприятия по благоустройству территорий муниципального образования (ямочный ремонт); - Количество комплексных игровых площадок |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

«Формирование современной городской среды в городском округе «Александровск-Сахалинский район»

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городском округе «Александровск-Сахалинский район» (всего), в том числе: | 127 085,000 | 88 424,000 | 38 661,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 124 219,000 | 86 719,000 | 37 500,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 2 866,000 | 1 705,000 | 1 161,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды» (всего), в том числе: | 57 269,000 | 47 475,000 | 9 794,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 56 500,000 | 47 000,000 | 9 500,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 769,000 | 475,000 | 294,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий, капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним» (всего), в том числе: | 69 816,000 | 40 949,00 | 28 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 67 719,000 | 39 719,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 2 097,000 | 1 230,000 | 867,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

_____________________________________________________

Приложение № 2

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в городском округе «Александровск-Сахалинский район»,

утверждённой постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области Российской Федерации

от  07.11.2024 № 895

## ПАСПОРТ СТРУКТУРНОГО ЭЛЕМЕНТА

## «Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды»

## 1. Общие положения

| Ответственный исполнитель | Отдел ЖКХ |
| --- | --- |
| Куратор муниципального проекта | Первый вице-мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район» |
| Соисполнители | - МКУ «Служба «Заказчик» администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район»; - Отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район»; - Комитет по управлению муниципальной собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский район»; |
| Участники | Вице-мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район» (по вопросам архитектуры и строительства) |
| Период реализации | 2025-2030 годы |
| Цель | Повышение качества и комфортности городской среды на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» |
| Объем финансового обеспечения за весь период реализации | 57 269,000 тыс. рублей |
| Связь с муниципальной программой, государственной программой Сахалинской области, государственной программой Российской Федерации | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городском округе «Александровск-Сахалинский район»; Государственная программа Сахалинской области «Формирование современной городской среды» |

2. Влияние на достижение показателей муниципальной программы

| № п/п | Показатели муниципальной программы, на достижение которых влияет муниципальный проект |
| --- | --- |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий |

## 3. Показатели структурного элемента «муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды»

| ## № п/п | ## Наименование показателя | ## Единица измерения (по ОКЕИ) | ## Базовое значение | ## Планируемое значение по годам реализации |  |  |  |  |  | ## Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ## 2025 год | ## 2026 год | ## 2027 год | ## 2028 год | ## 2029 год | ## 2030 год |  |
| ## 1. | Цель: Повышение качества и комфортности городской среды на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1.1. | ## Количество благоустроенных общественных территорий, с нарастающим итогом | ## единица | ## 5 | ## 6 | ## 7 | ## 8 | ## 9 | ## 10 | ## 11 | ## Отдел ЖКХ |

4. Мероприятия структурного элемента «муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача: повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятия по благоустройству территорий городского округа Александровск-Сахалинский район» | выполнение работ | Выполнение работ по благоустройству 6-ти общественных территорий | единица | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

5. Финансовое обеспечение структурного элемента «Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды»

| Наименование комплекса процессных мероприятий/наименование мероприятия/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Структурный элемент «Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды», (всего), в том числе: | 57 269,000 | 47 475,000 | 9 794,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 56 500,000 | 47 000,000 | 9 500,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 769,000 | 475,000 | 294,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Мероприятия по благоустройству территорий городского округа «Александровск-Сахалинский район», (всего), в том числе: | 57 269,000 | 47 475,000 | 9 794,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 56 500,000 | 47 000,000 | 9 500,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 769,000 | 475,000 | 294,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## __________________________________________________-

## 6. План реализации структурного элемента «Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды»

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача: повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств |  |  |  |
| 1. Мероприятия по благоустройству территорий городского округа «Александровск-Сахалинский район» |  |  |  |
| 1.1. Контрольная точка 1 «Заключение договоров на оказание услуг/ выполнение работ с целью реализации мероприятия» | 01.06. | Начальник МКУ «Служба «Заказчик» администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» | Заключенный договор на оказание услуг |
| 1.2. Контрольная точка 2 «Приёмка выполненных работ в рамках заключенного договора на оказание услуг/ выполнение работ, предметом которого является реализация мероприятия» | 15.12. | Главный бухгалтер МКУ «Служба «Заказчик» администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» | Бухгалтерские документы, подтверждающие выполнение работ |

______________________________________________________

Приложение № 3

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в городском округе «Александровск-Сахалинский район»,

утверждённой постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области Российской Федерации

от  07.11.2024 № 895

## ПАСПОРТ СТРУКТУРНОГО ЭЛЕМЕНТА

## «Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий,

## капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним»

## 1. Общие положения

| Ответственный исполнитель | Отдел ЖКХ |
| --- | --- |
| Куратор муниципального проекта | Первый вице-мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район» |
| Соисполнители | - МКУ «Служба «Заказчик» администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» (далее также - «Служба «Заказчик»); - Отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район»; - Комитет по управлению муниципальной собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский район»; |
| Участники | Вице-мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район» (по вопросам архитектуры и строительства) |
| Период реализации | 2025-2030 годы |
| Цель | Повышение качества и комфортности городской среды на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» |
| Объем финансового обеспечения за весь период реализации | 69 816,00 тыс. рублей |
| Связь с муниципальной программой, государственной программой Сахалинской области, государственной программой Российской Федерации | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городском округе «Александровск-Сахалинский район»; Государственная программа Сахалинской области «Формирование современной городской среды» |

2. Влияние на достижение показателей муниципальной программы

| № п/п | Показатели муниципальной программы, на достижение которых влияет муниципальный проект |
| --- | --- |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий (проект «Дальневосточные дворы») |
| 2. | Количество капитально отремонтированных (отремонтированных) дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |
| 3. | Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в отчетном году с использованием субсидии на мероприятия по благоустройству территорий муниципального образования (ямочный ремонт) |
| 4. | Количество комплексных игровых площадок |

## 3. Показатели структурного элемента «Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий, капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним»

| ## № п/п | ## Наименование показателя | ## Единица измерения (по ОКЕИ) | ## Базовое значение | ## Планируемое значение по годам реализации |  |  |  |  |  | ## Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ## 2025 год | ## 2026 год | ## 2027 год | ## 2028 год | ## 2029 год | ## 2030 год |  |
| ## 1. | Цель: Повышение качества и комфортности городской среды на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1.1. | ## Количество благоустроенных дворовых территорий (проект «Дальневосточные дворы»), ## с нарастающим итогом | ## единица | ## 4 | ## 5 | ## 5 | ## 5 | ## 5 | ## 5 | ## 5 | ## Отдел ЖКХ |
| ## 1.2. | ## Количество капитально отремонтированных (отремонтированных) дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, с нарастающим итогом | ## единица | ## 38 | ## 46 | ## 48 | ## 50 | ## 52 | ## 54 | ## 56 | ## Отдел ЖКХ |
| ## 1.3. | ## Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в отчетном году с использованием субсидии на мероприятия по благоустройству территорий муниципального образования (ямочный ремонт), с нарастающим итогом | ## процент | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## Отдел ЖКХ |
| ## 1.4. | ## Количество комплексных игровых площадок, с нарастающим итогом | ## единица | ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 3 | ## 3 | ## 3 | ## 3 | ## Отдел ЖКХ |
| ## 1.5. | ## Количество реализованных проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях | ## единица | ## 0 | ## 1 | ## 1 | ## 1 | ## 1 | ## 1 | ## 1 | ## Отдел ЖКХ |

4. Мероприятия структурного элемента «Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий, капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача: Повышение качества и комфортности городской среды на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | выполнение работ | Выполнение работ по капитальному ремонту/ ремонту 18-ти дворовых территорий | единица | 38 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 1.2. | Благоустройство дворовых территорий в рамках Плана социального развития центров экономического роста Сахалинской области (проект «Дальневосточные дворы») | выполнение работ | Выполнение работ по благоустройству 1-й дворовой территории в рамках проекта «Дальневосточные дворы» | единица | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1.3. | Устройство комплексных игровых детских площадок | выполнение работ | Выполнение работ по устройству 2-х комплексных игровых детских площадок | единица | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.4. | Благоустройство территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» | выполнение работ | Выполнение работ по благоустройству (ямочному ремонту) дворовых территорий подлежащих благоустройству в отчетном году в полном объёме | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.5. | Реализация проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях | выполнение работ | Реализация проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях в отчетном году в полном объёме | единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

5. Финансовое обеспечение структурного элемента «Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий, капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним»

| Наименование комплекса процессных мероприятий/наименование мероприятия/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий, капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним», (всего), в том числе: | 69 816,000 | 40 949,000 | 28 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 67 719,000 | 39 719,000 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 2 097,000 | 1 230,000 | 867,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, (всего), в том числе: | 32 991,00 | 20 619,000 | 12 372,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 32 000,00 | 20 000,000 | 12 000,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 991,00 | 619,000 | 372,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Благоустройство дворовых территорий в рамках Плана социального развития центров экономического роста Сахалинской области (проект «Дальневосточные дворы»), (всего), в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Устройство комплексных игровых детских площадок (всего), в том числе: | 32 990,000 | 16 495,000 | 16 495,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 32 000,000 | 16 000,000 | 16 000,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 990,000 | 495,000 | 495,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Благоустройство территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» (всего), в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Реализация проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях (всего), в том числе: | 3 835,000 | 3 835,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 3 719,000 | 3 719,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 116,000 | 116,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## 6. План реализации структурного элемента «Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий, капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним»

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача: Повышение качества и комфортности городской среды на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» |  |  |  |
| 1. Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |  |  |  |
| 1.1. Контрольная точка 1 «Заключение договоров на оказание услуг/ выполнение работ с целью реализации мероприятия» | 01.06. | Начальник МКУ «Служба «Заказчик» администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» | Заключенный договор на оказание услуг |
| 1.2. Контрольная точка 2 «Приёмка выполненных работ в рамках заключенного договора на оказание услуг/ выполнение работ, предметом которого является реализация мероприятия» | 15.12. | Главный бухгалтер МКУ «Служба «Заказчик» администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» | Бухгалтерские документы, подтверждающие выполнение работ |
| 2. Благоустройство дворовых территорий в рамках Плана социального развития центров экономического роста Сахалинской области (проект «Дальневосточные дворы») |  |  |  |
| 2.1. Контрольная точка 1 «Заключение договоров на оказание услуг/ выполнение работ с целью реализации мероприятия» | 01.06. | Начальник МКУ «Служба «Заказчик» администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» | Заключенный договор на оказание услуг |
| 2.2. Контрольная точка 2 «Приёмка выполненных работ в рамках заключенного договора на оказание услуг/ выполнение работ, предметом которого является реализация мероприятия» | 15.12. | Главный бухгалтер МКУ «Служба «Заказчик» администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» | Бухгалтерские документы, подтверждающие выполнение работ |
| 3. Устройство комплексных игровых детских площадок |  |  |  |
| 3.1. Контрольная точка 1 «Заключение договоров на оказание услуг/ выполнение работ с целью реализации мероприятия» | 01.06. | Начальник МКУ «Служба «Заказчик» администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» | Заключенный договор на оказание услуг |
| 3.2. Контрольная точка 2 «Приёмка выполненных работ в рамках заключенного договора на оказание услуг/ выполнение работ, предметом которого является реализация мероприятия» | 15.12. | Главный бухгалтер МКУ «Служба «Заказчик» администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» | Бухгалтерские документы, подтверждающие выполнение работ |
| 4. Благоустройство территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» |  |  |  |
| 4.1. Контрольная точка 1 «Заключение договоров на оказание услуг/ выполнение работ с целью реализации мероприятия» | 01.06. | Начальник отдела ЖКХ администрации ГО «Александровск-Сахалинский район»/ Начальник МКУ «Служба «Заказчик» администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» | Заключенный договор на оказание услуг |
| 4.2. Контрольная точка 2 «Приёмка выполненных работ в рамках заключенного договора на оказание услуг/ выполнение работ, предметом которого является реализация мероприятия» | 15.12. | Главный бухгалтер МКУ «Централизованная бухгалтерия администрации ГО «Александровск-Сахалинский район»/ Главный бухгалтер МКУ «Служба «Заказчик» администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» | Бухгалтерские документы, подтверждающие выполнение работ |
| 5. Реализация проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях |  |  |  |
| 5.1. Контрольная точка 1 «Заключение договоров на оказание услуг/ выполнение работ с целью реализации мероприятия» | 01.06. | Начальник МКУ «Служба «Заказчик» администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» | Заключенный договор на оказание услуг |
| 5.2. Контрольная точка 2 «Приёмка выполненных работ в рамках заключенного договора на оказание услуг/ выполнение работ, предметом которого является реализация мероприятия» | 15.12. | Главный бухгалтер МКУ «Служба «Заказчик» администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» | Бухгалтерские документы, подтверждающие выполнение работ |

____________________________________________________________