Приложение № 1

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в городском округе «Александровск-Сахалинский район»,

утверждённой постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области Российской Федерации

от 07.11.2024 № 895

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском округе «Александровск-Сахалинский район»

1. Основные положения

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» (далее также – отдел ЖКХ) |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | - Отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район»; - МКУ «Служба «Заказчик» администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» (далее также - «Служба «Заказчик»); - Комитет по управлению муниципальной собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский район»; |
| Участники | - Первый вице-мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район» (куратор муниципальной программы); - Вице-мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район» (по вопросам архитектуры и строительства) |
| Период реализации | 2025-2030 годы |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества и комфортности городской среды на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 127 085,000 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/Государственными программами Российской Федерации /государственной программой Сахалинской области | Национальная цель: «Улучшение качества городской среды в полтора раза»/ Государственная программа Сахалинской области «Формирование современной городской среды», утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 30.06.2023 № 346 |

2. Показатели муниципальной программы

«Формирование современной городской среды в городском округе «Александровск-Сахалинский район»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение показателей |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель муниципальной программы: Повышение качества и комфортности городской среды на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий, с нарастающим итогом | единица | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Отдел ЖКХ | Улучшение качества городской среды в полтора раза |
| 2. | Количество капитально отремонтированных (отремонтированных) дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, с нарастающим итогом | единица | 38 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | Отдел ЖКХ | Улучшение качества городской среды в полтора раза |
| 3. | Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в отчетном году с использованием субсидии на мероприятия по благоустройству территорий муниципального образования (ямочный ремонт) | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел ЖКХ | Улучшение качества городской среды в полтора раза |
| 4. | Количество комплексных игровых площадок, с нарастающим итогом | единица | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Отдел ЖКХ | Улучшение качества городской среды в полтора раза |
| 5. | Количество благоустроенных дворовых территорий (проект «Дальневосточные дворы»), с нарастающим итогом | единица | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Отдел ЖКХ | Улучшение качества городской среды в полтора раза |

3. Структура муниципальной программы

«Формирование современной городской среды в городском округе «Александровск-Сахалинский район»

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых результатов от реализации задачи структурного элемента | Показатель муниципальной программы, с которым связана задача структурного элемента1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Проектная часть |  |  |  |
| 1. | Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента: отдел ЖКХ |  |  |
| 1.1. | Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств | - Выполнение благоустройства 6-ти общественных территорий к 2030 году (включительно) | - Количество благоустроенных общественных территорий |
| Процессная часть |  |  |  |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий и капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента: Отдел ЖКХ |  |  |
| 2.1. | Повышение уровня благоустройства общественных и дворовых территорий | - Благоустройство 1-й дворовой территории в рамках Плана социального развития центров экономического роста Сахалинской области (проект «Дальневосточные дворы») к 2030 году (включительно); - Выполнение капитального ремонта 18 дворов к 2030 году (включительно) - Устройство 2-х комплексных игровых площадок | - Количество благоустроенных дворовых территорий (проект «Дальневосточные дворы»); - Количество капитально отремонтированных (отремонтированных) дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов; - Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в отчетном году с использованием субсидии на мероприятия по благоустройству территорий муниципального образования (ямочный ремонт); - Количество комплексных игровых площадок |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

«Формирование современной городской среды в городском округе «Александровск-Сахалинский район»

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городском округе «Александровск-Сахалинский район» (всего), в том числе: | 127 085,000 | 88 424,000 | 38 661,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 124 219,000 | 86 719,000 | 37 500,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 2 866,000 | 1 705,000 | 1 161,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды» (всего), в том числе: | 57 269,000 | 47 475,000 | 9 794,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 56 500,000 | 47 000,000 | 9 500,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 769,000 | 475,000 | 294,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий, капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним» (всего), в том числе: | 69 816,000 | 40 949,00 | 28 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 67 719,000 | 39 719,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 2 097,000 | 1 230,000 | 867,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |